- Objetivo do trabalho

O objetivo deste trabalho é realizar uma pesquisa sobre a linguagem de programação JavaScript, organizando as informações em um repositório no GitHub e utilizando práticas de metodologia ágil para acompanhar o desenvolvimento das atividades do grupo.

Durante o projeto, o grupo irá dividir a pesquisa em tarefas menores, definir responsáveis, acompanhar o status de cada atividade, registrar fontes de pesquisa e controlar os prazos de entrega.

- Organização da equipe

A equipe foi formada por três integrantes. Cada aluno ficou responsável por uma parte da pesquisa, de acordo com a divisão das tarefas. Além disso, algumas atividades serão realizadas em conjunto, como a revisão final do conteúdo, a organização do repositório e a criação da apresentação em PowerPoint.

- Divisão das tarefas

| Tarefa | Responsável | Prazo | Status | Fonte de pesquisa | Data de conclusão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| História do JavaScript | Mauricio Fontoura | 2 / 6 | Concluído | MDN Web Docs, W3Schools | 1 / 6 |
| Criador e contexto de criação | Mauricio Fontoura | 2 / 6 | Concluído | MDN Web Docs, artigos sobre Brendan Eich | 1 / 6 |
| Principais características da linguagem | Mauricio Fontoura | 2 / 6 | Concluído | MDN Web Docs | 1 / 6 |
| Diferença entre JavaScript e Java | Mauricio Fontoura | 2 / 6 | Concluído | MDN Web Docs, artigos de programação | 1 / 6 |
| Exemplos de código em JavaScript | Mateus Albuquerque | 2 / 6 | Concluído | MDN Web Docs, W3Schools | 1 / 6 |
| Áreas de aplicação do JavaScript | Mateus Albuquerque | 2 / 6 | Concluído | Node.js, React, MDN Web Docs | 1 / 6 |
| Frameworks e bibliotecas populares | Mateus Albuquerque | 2 / 6 | Concluído | React, Vue, Angular, Node.js | 1 / 6 |
| Uso do JavaScript no frontend e backend | Mateus Albuquerque | 2 / 6 | Concluído | Node.js, MDN Web Docs | 1 / 6 |
| Vantagens do JavaScript | Luis Felipe | 2 / 6 | Concluído | Artigos e documentação | 1 / 6 |
| Desvantagens do JavaScript | Luis Felipe | 2 / 6 | Concluído | Artigos e documentação | 1 / 6 |
| Empresas que utilizam JavaScript | Luis Felipe | 2 / 6 | Concluído | Sites oficiais e artigos técnicos | 1 / 6 |
| Curiosidades sobre JavaScript | Luis Felipe | 2 / 6 | Concluído | Artigos históricos | 1 / 6 |
| Criação do README.md | Todos | 2 / 6 | Concluído | Conteúdo pesquisado pelo grupo | 1 / 6 |
| Organização do repositório no GitHub | Todos | 2 / 6 | Concluído | GitHub | 1 / 6 |
| Criação da apresentação em PowerPoint | Todos | 2 / 6 | Concluído | Conteúdo final da pesquisa | 1 / 6 |
| Revisão final do trabalho | Todos | 2 / 6 | Concluído | Material produzido pelo grupo | 1 / 6 |